## Slide 1: Implementación de Sistema de Gestión Mesa de Ayuda Abril - 2019
CompuMAT

## Slide 2
Descripción del Proyecto:
El proyecto comprende la unión de los 2 sistemas actuales que operan en la empresa (Trello, Helpdesk), construyendo un software que unifique la operación relacionada a incidentes, la clasifique y permita la operación fácil e intuitiva a los diversos usuarios en los distintos departamentos de la compañía. Se propone una aplicación web, responsiva, que aproveche la tecnología móvil para la generación de notificaciones y que facilite su uso tanto en las instalaciones de la empresa como en las visitas a terreno del personal. Este desarrollo está pensado como un Framework al cual se
le incorporarán otros módulos tales como «Gestión Emat-Local», «Admin Productos» , «Sistema de Gestión Laboratorios», «Chat», entre otros. La idea es que el personal de Compumat cuente con 1 usuario para todas las aplicaciones.
Implementación de Sistema de Gestión Mesa de Ayuda
Objetivos del Proyecto:
General : Generar un único canal gestión de solicitudes e incidentes por medio de un nuevo sistema de gestión de mesa de ayuda y que apoyado por la tecnología nos permita crear una única fuente de datos para disponibilizar esa información en pro de la resolución de incidentes, generación de estadísticas o bien obtener una bitácora detallada del comportamiento de cada uno de nuestros colegios, información oportuna y ordenada para nuestro personal.
Específicos :
«Evangelizar» al personal de Compumat en el uso de un único canal de solicitudes
Mejorar el sistema de notificaciones a usuarios involucrados en solicitudes/incidentes
Re-definir o actualizar procesos que se complementan con el uso de esta nueva plataforma
Mejorar la respuesta ante incidentes.
Líder del Proyecto : JA

## Slide 3
Implementación de Sistema de Gestión Mesa de Ayuda
Alcances del Proyecto:
Enfoque Funcional
Requisitos Funcionales
*Ingreso de solicitudes
*Gestión de solicitudes (derivaciones asistencias técnicas/incidentes)
*Informe de solicitudes/incidentes/asistencias técnicas
*Bitácora de la solicitud/incidente/asistencia técnica
*Ficha colegio
*Administración centralizada de usuarios
Requisitos no funcionales
* Usabilidad (aplicación responsiva)
* Uso de tecnología móvil en notificaciones.
* Aplicación modular
Enfoque técnico :
* Php, mysql, Zend Framework, Html5, Bootstrap
Líder del Proyecto : JA

## Slide 4
Implementación de Sistema de Gestión Mesa de Ayuda
KPIs de Seguimiento y Logro:
< TPRS : Tiempo de primera respuesta a solicitud
> NISR : Número de incidentes/solicitudes resueltas
< NISNP : Número de incidentes/solicitudes no procesadas
> PAP : Promedio acceso plataforma
< SEOC : Solicitudes enviadas por otros canales
< INR2D : Incidentes no resueltos en 2 días
< INR7D : Incidentes no resueltos en 7 días
< IND1D : Incidentes no derivados en 1 día
Líder del Proyecto : JA
Warnings:
Recursos para el desarrollo no FULL
Resistencia al uso de la aplicación
Alcances del Proyecto:
Enfoque metodológico
* Metodología Scrum

## Slide 5
Implementación de Sistema de Gestión Mesa de Ayuda
Líder del Proyecto : JA
Gantt de actividades (de Alto Nivel):
Mes | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1) Administración de Usuarios | X |  |  |  |  |  | 
2) Autenticar Usuarios | X |  |  |  |  |  | 
3) Ingreso de Incidentes | X | X |  |  |  |  | 
4) Gestión de Incidentes |  | X | X |  |  |  | 
5) Reportes |  |  | X | X |  |  | 

## Slide 6
Consideraciones para el trabajo complementario de otras áreas:
- La metodología de trabajo incluye reuniones de feedback para presentar funcionalidades, tanto SAC como OPERACIONES
serán convocados para esta retroalimentación.
Requerimientos técnicos (si aplica)
- Cualquier solicitud de permisos será coordinada directamente con HD y equipo CUNIX
Implementación de Sistema de Gestión Mesa de Ayuda
Líder del Proyecto : JA