## Slide 1: Impulsos Estratégicos Mar - 2019
CompuMAT

## Slide 2
Descripción del Proyecto:
Incorporar mejoras al producto «Emat-Local» por medio de la integración de tecnología a nivel de hardware y software en los distintos procesos de despacho, actualización y uso de la plataforma.
Upgrades Emat-Local
Objetivos del Proyecto:
General : Generar un producto de fácil instalación, operación y administración
Específicos :
Disminuir tiempos en actualizaciones generadas a partir de mejoras del producto.
Permitir a colegios que trabajan con un «Emat-Local» en sus laboratorios, que sus alumnos puedan acceder a la plataforma desde sus hogares.
Automatizar la activación del producto.
Automatizar la carga de datos y traspaso de información.
Líder del Proyecto : JA

## Slide 3
Upgrades Emat-Local
Alcances del Proyecto:
Enfoque Funcional
Requisitos Funcionales
* «Admin Distribuido»
* Sistema de actualización automática de mejoras del producto desde producción (archivos, base de datos)
* Gestión de emat locales (activación, traspaso de datos, estadísticas)
Requisitos no funcionales
* Emat distribuido operación colegio/casa
* Respaldo de Información en server producción (modalidad distribuido no full)
* Usabilidad (aplicación responsiva para administración)
Enfoque técnico :
* Php, mysql, Zend Framework, Html5, Bootstrap
Enfoque metodológico
* Metodología Scrum
Líder del Proyecto : JA

## Slide 4
Upgrades Emat-Local
KPIs de Seguimiento y Logro:
< PDD : % de errores por duplicidad de datos local / producción
< PPE : % de errores procedimientos erróneos (listas, alumnos mal inscritos, etc.)
< TAEL : Tiempo activación «Emat-Local»
< TAMEL : Tiempo actualización mejoras «Emat-Local»
> PACH : % Alumnos dualidad trabajo colegio/hogar «Emat-Local»
Líder del Proyecto : JA
Warnings:
- Recursos para el desarrollo no FULL

## Slide 5
Upgrades Emat-Local
Líder del Proyecto : JA
Gantt de actividades (de Alto Nivel):
Mes | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
1) EmatDist-Revisión adaptación php | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2) EmatDist-EmatDist Revisión adaptación visores | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3) EmatDist-Marcha Blanca Interna |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4) EmatDist-«Admin Distribuido», revisar, completar | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5) EmatDist-Puesta en producción |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 
6) EmatDist-Actualización local colegio prueba |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  | 
7) EmatDist-Actualización Emat-locales |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  | 
8) Sistema Gestión Emat-Local |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | 
9) Sistema actualizaciones automáticas |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | 

## Slide 6
Consideraciones para el trabajo complementario de otras áreas:
- La metodología de trabajo incluye reuniones de feedback para presentar funcionalidades, tanto SAC como OPERACIONES
serán convocados para esta retroalimentación.
Requerimientos técnicos (si aplica)
- Cualquier solicitud de permisos será coordinada directamente con HD y equipo CUNIX
Upgrades Emat-Local
Líder del Proyecto : JA